KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013-2014 YILLIK İŞ PLANI

| DÖNEM | İŞİN TANIMI |
| --- | --- |
| Aralık 2013-Ocak, Şubat 2014 | Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları için genel akademik ihtiyaçlar gözden geçirilerek gerekli revizyon çalışmalarının tamamlanması. |
|  | Yapımı planlanan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokul İnşaatı ‘nın ihale çalışmalarının tamamlanması ve ihaleye çıkılması. |
|  | Yapımı devam eden ve işletmeye alınmış tüm tesislerde daha modern ve verimli sistemlerin (IP santral, CCTV vb) entegrasyonunun sağlanması. |
|  | Yerleşke içerisinde yapımı planlanan sulama kanalı inşaatının projelendirilmesi. |
|  | İhtiyacı hasıl olan yapım işlerinin tespit edilmesi ve bunlarla ilgili ofis çalışmalarının yapılması. |
| Mart, Nisan, Mayıs 2014 | Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları, Spor Salonu, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii inşaatları kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi. |
|  | T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokul İnşaatı ‘nın yer teslimi yapılarak yapımına başlanması. |
|  | Projelendirme aşaması tamamlanan sulama kanalı inşaatına başlanması. |
|  | Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Rektörlük Binası ısı ve enerji tesislerine ait proje ve ofis çalışmalarının tamamlanması. |
| Haziran, Temmuz, Ağustos 2014 | Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları, Spor Salonu, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii inşaatları kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi. |
|  | Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Rektörlük Binası inşaatlarının geçici kabulünün yapılarak işletmeye alınması. |
|  | İşletmeye alınacak tesislerin peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılması. |
|  | Kapalı Spor Salonu kısmi geçici kabulünün yapılması ve işletmeye alınması. |
|  | Yurt (Öğrenci Evi), Yemekhane (Sosyal Tesisler) ve Spor Salonu İnşaatlarının geçici kabullerinin yapılması, işletme projelerinin hazırlanmaya başlanması. |
|  | Bakım-onarım gerektiren tesislerin tespit edilmesi ve bakım-onarım çalışmalarına başlanması. |
|  | Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Rektörlük Binası ısı ve enerji tesisi imalatlarına başlanması ve tamamlanması. |
|  | Açık spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarına başlanması ve tamamlanması. |
|  | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi çatı onarımı imalatlarına başlanması ve tamamlanması. |
| Eylül, Ekim, Kasım 2014 | Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii inşaatları kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi. |
|  | Yurt (Öğrenci Evi), Yemekhane (Sosyal Tesisler) ve Spor Salonu İnşaatlarının kesin hesap ve kesin hakediş çalışmalarına başlanması. |
|  | Bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması. |

# Y A P I  İ Ş L E R İ  D A İ R E S İ  B A Ş K A N L I Ğ I

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

- Üniversitenin ihtiyacı olan yeni inşaat, genişletme, bakım ve onarım gibi fonksiyonları, Yapı İşlerinde uygulanacak tüm standart ve esasların tanımlanmasını, inşaatlarla ilgili araştırma, etüt, plan-proje yapım işlerinin ya kurum içinde yapılmasını ya da ihale yoluyla kurum dışı firmalarla yaptırılması faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

- Bina yapı sistem ve malzemeleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri, ihale uygulama kanunlarındaki gelişmeleri takip etmek ve yeniliklerin uygulamaya kazandırılmasını sağlamak.

- Yeni kurulacak bina ve tesislerin teknolojik gelişmelere uygun plan ve projelendirilmesini sağlamak, yapım ve onarımlarda projeye uygun sayı ve nitelikte olmasını sağlamak.

- Kuruluş yapısına göre, personelin iş takibini, uygun istihdamını sağlamak, yerli kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi ödemelerin zamanında ödenmesini sağlamak.

- Kurumun yeni inşaatları ile ilgili mimari, statik, inşaat, elektrik, mekanik, havalandırma, arıtma ve çevre düzenlemelerinin ön ve uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.

- İhale öncesi genel teknik şartname, ihale şartnamesi, özel idari şartname, keşif ve sözleşme tasarılarının üniversite ihale ve satın alma yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak.

- Kurum dışı gerçekleştirilecek yapım işleri uygulamaları sırasında, kabul, kesin hesap ve kesin kabullerinin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak.

- Müteahhitlerce uygulanan yapı ve tesislerin hakedişlerinin yönetmeliklere uygun olarak ödenmesini sağlamak.

- Müteahhitlerce uygulanan yapı ve tesislerin inşaatları ile ilgili faaliyetlerini proje ve sözleşmelerine uygun olarak tamamlanmasını sağlamak, karşılığında teminatlarının iade edilmesine onay vermek ve ilişik kesilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

- İhale Komisyonlarda, Başkan ya da Üye olarak görev almak.

- Katıldığı ve/veya sorumluluk üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırılmasını, iyileştirme önerileri geliştirilmesini sağlamak.

- Yetki derecesine uygun olarak, gerekli yerlerde imza yetkisini kullanabilmek.

- Astlarını sicil raporlarını doldurmak, onların kendi astları için görevlendirdiklerini onaylamak.

- Konusu ile ilgili Amiri ya da Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.